Pozyskanie szczegółowych wymagań

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

Projekt bazy danych

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer

Opis wygenerowany automatycznie

Implementacja bazy danych

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer

Opis wygenerowany automatycznie

Projekt GUI

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

implementacja formularza rejestracyjnego i logowania

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer

Opis wygenerowany automatycznie

Testowanie

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

Po uwzględnieniu wszystkich komentarzy dotyczących poszczególnych zadań wszystkich członków zespołu podczas poker planing’u został stworzony uśredniony digram gantta

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr zadania | Opis | Czas trwania (dni) |  |  |  |  |  |
| 1 | Pozyskanie szczegółowych wymagań | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Projekt bazy danych | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Implementacja bazy danych | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Projekt GUI | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | implementacja formularza rejestracyjnego i logowania | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Testowanie | 1 |  |  |  |  |  |